- 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

- “权益商城平台”选型公告

采 购 人： 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地    点：      张家港市人民中路66号

公告编号：_____ ZJGRCB20210605

日期：2021年6月7日

申   明

本公告文件专用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司本次“权益商城平台”进行选型，江苏张家港农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏张家港农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏张家港农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

# 第一部分 公告函

根据江苏张家港农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行“权益商城平台”进行选型公告：

1.公告编号：ZJGRCB20210605

2.公告人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省张家港市人民中路66号

4.公告开始时间：2021年6月7日

5.公告截止（报名截止）时间：2021年6月12日

6.公告人联系方式：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省张家港市人民中路66号

邮政编码：215600

（1）公告联系人：陈先生

电话号码：0512-56968017；邮箱：jzcg@zrcbank.com

（2）项目联系人：陆女士

手机：13862204691

# 第二部分 选型需求

- 系统平台建设要求

（一）基本要求

1、意向人应有成熟的线上权益管理平台及虚拟权益货源。

2、意向人根据公告人提供的详细需求，完成项目实施。

（二）技术及项目要求

1、商户要求

运营商拥有成熟的权益管理平台，可直接部署至我行手机银行的生活服务区，为我行手机银行客户提供常用的的生活卡券服务，以及配置秒杀、抽奖等卡券类的营销活动。

运营商拥有标准API接口，支持对接我行营销活动平台，并支持与行内收银台对接，以实现线上营销活动的权益配置。满足业务部门策划营销活动的电子权益需求。

平台支持虚拟权益商品上下架、价格更改、虚拟权益营销活动开展、订单管理、售后服务等工作。

2、虚拟权益要求

由运营商提供虚拟权益清单，行方根据客户喜好和业务要求遴选商品进行上下架，虚拟卡券种类覆盖衣食住行等方面，包括生活服务、餐饮美食、旅游出行、视频音频会员、购物消费等，并就权益价格与市场主流行情进行对比，行方不定期对价格进行审核及抽查，如与承诺的价格不符，行方有权单方面终止运营合同。

3、售后要求

运营商统一提供售后服务，及时响应行方提出的各类售后问题，并给予快速解决，包括但不限于虚拟权益商品的订单查询、充值问题等。

4、营销活动要求

权益商城平台应满足权益秒杀、促销等营销活动，促进手机银行的拉新、日活，提高客户黏性，活跃银行卡。运营商具备营销活动方案策划能力，供行方可免费咨询相应的权益营销活动，供应商配合行方完成活动的落地执行，在活动结束后进行后评价，结合活动数据，形成活动总结。

5、报表/分析报告要求

运营商设计商品兑换报表，做好统计分析工作，定期提供完整运营分析报告，并对并提出优化方案。

6、系统对接要求

（1）系统设计总体原则

◆高可靠性原则：保证系统运行的连续性和稳定性，保障7*24小时正常运行。

◆可管理性原则：整体架构结构清晰、各部分分工明确、易于管理。

◆先进性原则：先进性原则首先要求技术领先，同时要求相应的产品和技术在市场和服务等方面领先，以达到保护投资和利于系统较长期维护、升级的目的。

◆安全性原则：保证网络安全、系统安全和数据安全，整个系统要配置和构建可靠实用的安全策略和机制。根据不同的业务要求和应用处理方式，设置不同的安全措施和环节。有完善易查的日志功能，便于进行审计跟踪非法操作，保证用户不受非正当侵害。

◆规范性原则：整个系统的各类软件、硬件均应符合相关的国际、国内及业内标准，保证系统与各业务系统实时对接，信息数据实时交换和共享；能够提供规范统一的数据接口满足各系统接入；代码采用标准化体系，代码管理、文档管理都采用规范化管理。

◆实用性原则：系统的开发建设不仅要实现强化管理和业务控制功能，同时还应考虑到实施的成本（包括资金成本和时间成本）因素，这就要求在制定系统实现方案时必须从我行目前的实际技术环境、使用环境（包括人员、设施及有关的技术资源等）、业务发展规划等多个因素出发，做到先进性和实用性的相结合。

◆扩展性原则：系统要支持并适应硬件平台、支撑软件上的扩展能力；系统的设计容量能满足和支持未来业务发展的需要；系统功能应形成结构化、模块化，模块和代码能方便复用，能进行方便的二次开发和平滑的版本升级；能提供参数化管理；支持分布式数据管理，支持多数据源间的访问连接，能方便地与其它相关的应用系统集成在一起；系统具备多用户和多任务操作能力。

（2）系统设计技术要求

◆权益商城平台的搭建符合相关规范。系统应支持实现省、市、县和网点的多级接入和访问；支持各种渠道接入和访问。

◆系统的流量控制：能对接入系统的流量及权限进行控制，必须实现参数化配置。

◆规范的外部接口和数据交换：能够灵活地提供各类和行内系统的交互模式，能够灵活地根据本项目内容及未来行内系统的建设需要提供各类数据接口。在批量数据交互时要采用标准的文件格式如文本等，在进行实时的数据交互时，要求安全高效，不能影响相关系统的安全和性能。

◆良好的监控平台：系统需配套应用监控组件和系统运行维护平台，高效监视系统运行状况。

◆外围系统对接：支持和行内各外围系统（手机银行、个人网银、微信银行、ESB等）接口对接工作，满足行内接口规范需求。

◆数据备份策略完善：数据备份与恢复策略完善，保证在数据异常时最快最安全的实现数据恢复。

◆灰度发布：支持版本灰度发布，支持策略性（分区域、分交易）的版本自动更新。

（3）项目技术需求

系统完备的安全运行保障，包括但不限于：支持集群、热备份、灾备等安全措施；有符合我行要求的用户访问认证和权限管理机制；有充分的信息安全和访问控制的设计和运行机制；提供便利的系统管理平台，支持应用维护人员的维护及运行管理工作；提供完整的日常运行监控和系统维护管理方案，建立健全的日志管理和跟踪机制，重要操作都予以登记和跟踪，系统运行日志和用户重要操作记录应清晰可读解。

◆需求分析

在我行现状调研的基础上，结合招标方业务及管理需要，分解系统业务需求和系统技术需求，形成明确的系统需求分析说明书，并进行界面原型的设计，编写用户测试计划。

◆概要设计

基于评审通过的《系统需求分析说明书》，按照概要设计规范及模板进行概要设计，提交详细的《系统概要设计说明书》，包括但不限于逻辑架构设计、物理架构设计、网络架构设计；系统架构应符我行IT整体架构规划要求，投标人应提供权益商城平台IT总体设计框架图和总体实施方案，详细描述项目的体系架构，包括物理架构和逻辑架构；权益商城平台应基于标准的、开放式软硬件平台，并具有良好的跨平台移植性；支持与诸多其它应用系统连接，用以支持系统间数据交互，与其它系统接口的交互内容和交互方式应满足我行的管理规范。提供概要设计说明书、集成测试计划、集成测试案例、数据库设计说明书等。

◆详细设计

基于评审通过的《系统概要设计说明书》，按照详细设计规范及模板进行详细设计。

在我行的技术标准下，提供系统的详细设计；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性；

接口设计。按照我行业务发展的要求，对有可能涉及到的其他系统做好接口功能，实现数据交换和对接。

◆编码与单元测试

基于评审通过的详细设计文档进行编码及单元测试，形成系统源码，并产出用户手册、技术手册等相关文档。完成测试版本及集成测试准备工作。

负责代码的走查及优化；

在规定时间内，提交系统的测试版本以及单元测试报告；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性。

◆测试

集成测试任务包括：功能测试、压力测试和用户验收测试。针对在需求分析中定义的需求，根据系统集成测试计划与系统集成测试案例进行系统内集成测试、系统间集成测试等工作，并提请项目申请单位进行用户测试工作，最终出具系统集成测试报告、用户测试报告、压力测试报告等。进行试运行上线的准备工作。

全程负责集成测试过程、压力测试；

记录测试问题，填写测试记录；

协助用户进行用户验收测试；

配合我行进行验收测试和系统验收测试，按照我行要求，提供测试所需文档；

对于缺陷及用户的合理变动进行及时修正、调整；

制定系统试运行方案及备份恢复应急指导方案并提交相关文档；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性。

◆培训

在项目需求阶段、测试阶段、试运行投产前，组织我行相关人员进行培训。

配合我行组织并实施对系统相关使用部门和人员进行业务、技术培训（包括运行操作、日常维护等方面）；

负责提供培训讲师；

负责准备电子版培训材料。

◆试运行及上线

开展试运行的培训工作，建设生产环境及应用部署，经我行同意后试运行工作。

配合我行进行试运行的培训；

协助我行进行生产环境建设；

全程跟踪试运行过程，提供现场支持，及时解决问题；

协助我行进行版本的更新和发布；

配合我行完成上线方案的制定；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性。

◆运行维护

对上线后的生产环境、数据库、应用系统等进行监控维护；及时处理系统及用户反馈的问题，并定期提交相应问题处理记录及运行维护报告。准备向我行的运维部门移交工作。

全程负责系统的运行维护；

及时处理系统故障及用户反馈的问题；

协助我行完善、提交运行维护移交的相应文档；

Git服务器上代码保证与生产版本一致；

源代码移交，并且实施源代码交接培训工作；

本阶段产生的任何对之前方案的改变，要及时更新相关各项文档，确保所有文档的准确性与及时性。

7、其他

银行可以选择与运营商结款对账，运营商与其他商户对账；也可以银行与各商户独立对账，如有个别本地无法提供发票的商户，运营商可以提供代开发票服务，具体结算方式根据行方财务要求确定。

第三部分   公告说明

## 一、总体说明

### 适用范围

本公告文件仅适用于江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商银行”）权益商城平台而进行的技术选型。

### 定义

1.“公告人”系指组织本次项目的机构：张家港农商银行。

2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

### 对于本次公告的重要说明

- 1.意向人须于2021年6月12日前将“供应商报名表及其附件材料（签字盖章版）（见附件）”等以扫描件PDF形式发送至项目公告人邮箱：（jzcg@zrcbank.com）。邮件名称为“权益商城平台项目+公司名称”。公告人审核通过后，将邀请意向人进行现场项目技术交流与讲解。

- 2.审核、交流通过后，则由公告人向意向人发放邀请通知参与竞标。

### 对意向人的要求

- 意向人须在中华人民共和国境内注册，具有独立企业法人资格，具有独立承担民事责任能力，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于300万元人民币（或等值外币），注册时间不少于2年，营业执照经营范围符合要求。

- 意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

- 意向人近3年来承担过金融行业权益管理平台（含虚拟权益货源）的成功案例。意向人应具备相应实施资格。

- 意向人不处于被责令停产、停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。公告人将通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”或其它渠道查询相关主体信用记录，拒绝被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

### 选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用环境。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

### 公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与张家港农商银行本次公告联系人联系。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2021年6月7日